MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA

Audiencia Pública

Rendición de Cuentas Junio 2018.

El objetivo de la convocatoria es, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendiciones de fondos, bienes adquiridos , recursos públicos a  asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.

La ponencia de hoy tendrá como objetivo central informar de los proyectos presupuestados en el ejercicio y los avances a la fecha.

Plan de Obras

Proyectos Ejecutados en el primer Semestre-

Plan de Obra Urbano

-Asfalto en calle Herrera y entorno de Plaza principal.

-Ciclo-vía : 550 metros de hormigón (Calle Diego Lamas)

-Proyecto de Consolidación de Barrios, colocación de 3000 metros pluviales y 4000 metros asfalto .

-Restauración parte edilicia de Quinta Capurro.

-Creación de Plazoleta Amanecer-

-Colocación de 250 iluminarias, comprendidas en 5 barrios.

-Plaza España, inicio de obras de baños accesibles.

-Caminaría Rural Ejecutado a la fecha 35 km de 65 km proyectados.

-Plantación de Arboles en Plaza Principal.

-Mantenimiento permanente de todos los espacios públicos del territorio con la   cuadrilla del Municipio.

-Recuperación Centro Auxiliar(pintura,electricidad,albañilería,etc)

-Funcionamiento de Buscando Mirandas, Talleres de Casa de la Cultura, Programas de Uruguay Trabaja, Mides, Dirección de Salud, Maestras Jubiladas, Recreadores del Gobierno Departamental, Uruguay Crece Contigo.

Tránsito

-Luego de 42 años se retoma la expedición de libretas de conducir. Se realiza la restauración de sala de libretas dando respuesta a los jóvenes que reclaman sacar en el territorio abarcando las tres orillas.

-Este plan de tránsito esta acompañada de talleres de Educación Vial : Talleres en Centros Educativos del Territorio y talleres abiertos para toda la comunidad.

Atención Ciudadana

-El Municipio de Santa Lucía colabora con las familias más vulnerables con la conexión de Red de Saneamiento y Servicio Barométrico. Además de la colaboración con alimentos y entrega de canastas.

Río Santa Lucía

-Participación permanente del Municipio en la Red de Municipios del Río Santa Lucía y coordinación con el Gobierno Departamental y Gobierno Nacional en los Planes de Educación, Prevención y Monitoreo de la Cuenca del Río Santa Lucía.

Seguridad Pública

-Dentro de la competencias que posee el Municipio de Santa Lucía, se colaboró con duplicar las Cámaras de Video vigilancia e iluminación.

-Participación en la Creación de la Comisión de Convivencia Ciudadana.

Creación de Página WEB y Facebook.

Proyectos

Mantenimiento  de Espacios Públicos

Cuadrilla Municipal- Intervención de podas menores .

Cooperativa Aries.- Micro-región, intervención en la ciudad podas medianas.

Plantación de Arboles en Rincón intervención de la cuadrilla del Municipio en realizar los pozos..

Iluminación en cuatro Barrios: Zona Norte desde Florencio Sánchez- Desde Batlle y Ordoñez hasta Ramón Irigoyen-Cerro Largo y Barrio San Carlos- Municipal II- Municipal I- Ruta 5 Vieja – Ruta 81- Mevir- Paso de los Francos.

Adquisición y mantenimiento de Juegos Aeróbicos en Plaza Batlle y Ordoñez.

Adquisición de 2 Aparatos (ahuyenta palomas ) para Plaza principal.

Adquisición de Luminaria para perímetro Cancha Mirasoles-Saca-chispa.

Adquisición de Luminaria para Barrio San Carlos.

Reposición de Ejemplares de mediano porte para Plaza Principal.

Mantenimiento de Bancos en Plaza Principal.

Mantenimiento de Camping Municipal -Contratación de Cooperativa Aries.

Mantenimiento de infraestructuras de Locales Municipales

Recuperación del Local Municipal: Pintura, adquisición de sillas, recuperación de mobiliario de oficina.

Colaboración de materiales eléctricos y de construcción para vestuarios “

Corralón Municipal”.

Colaboración de materiales eléctricos, construcción, maquinaria,combustible, herrería, pintura para Vestuarios y Capilla “ Cementerio Municipal “.

Centro Auxiliar: Recuperación del Edificio.

Trabajos de pintura, albañilería, electricidad, limpieza.

Adquisición de materiales eléctricos, materiales de construcción, pintura,etc.

Creación de Oficina de Libretas de Conducir (Chile y Herrera).

Quinta Capurro trabajos de albañilería, pintura, mantenimiento de espacios verdes.

Instalación de luminaria en Quinta Capurro.

Compra de Sillas para oficinas del Municipio.

Adquisición de calo ventiladores para (Quinta Capurro, Camping Municipal, Desarrollo Social, Casa de la Cultura, Cementerio, Municipio,etc)

Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y Herramientas

Adquisición de Moto sierra.

Herramientas de menor y gran porte.

Adquisición de Cargador de Batería para Tractor.

Adquisición de Soldador  inverter.

Equipos de Protección personal.

Combustible.

Aceite para desmalezadoras.

Compra de desmalezadoras.

Municipio Agenda Sociocultural y Deportiva.

Desfile de Carnaval (Colaboración de premios en efectivo para los ganadores de cuatro rubros).

Fiesta en Escenario Parque  y Feria Artesanal.

Colaboración Económica Carnaval del Río

Colaboración de Recursos Económicos y funcionales para Fiesta de la Cerveza.

Fiesta de la Vendimia-Colaboración económica.

Club Baby Fútbol Laureles -Colaboración económica.

Club Remeros Canarios- Colaboración Económica.

Día Internacional de la Mujer- Plaza Principal- Colaboración económica, publicidad rodante y amplificación.

Día de la Danza- Colaboración económicos.

Torneo de Ajedrez- Colaboración con Premios.

Municipal I. Colaboración económicos con Aniversario de Plaza.

Coro Casa Rodó- Colaboración Económicos.

Día del Libro Casa de la Cultura- Colaboración económicos.

Beach Voley. Colaboración Arena, económica, participación de la

cuadrilla del Municipio en tareas .Re-acondicionamiento total.

Sofia Froz. Colaboración mensual  en traslado al Centro Educativo Liceo Nº 2- La misma posee una enfermedad degenerativa.

Teatro Pilares -Colaboración económica .

Escuela Nº 104-Colaboración económica y participación de cuadrilla Municipal en  arreglos de Baños  y poda.

Intercambio por servicio de baños los días Sábado -Feria Vecinal.

Comité de Jubilados-Construcción de vereda.

Buscando Miradas- Prestamos de bicicletas y triciclos.

Escuela Nº 156- Apoyo económico para corre-caminata .

Escuela N 140- Colaboración para Desratizar.

Quinta Capurro- Dictado de cursos gratuitos sobre jardinería,etc.

Adquisición de Escenario Móvil “Proyecto Agenda Cultura”

Municipio Saludable y Bienestar Animal

Refugio Mary- Colaboración económica mensual.

Castraciones. Colaboración económica mensual.

Barométrica Privada- Colaboración Mensual con familias de bajos recursos.

Compromiso de Gestión Literal B 70%

El compromiso ante el Gobierno Departamental como contrapartida del Municipio para el mantenimiento de obras y iluminación en el  Territorio. $ 3.879.887

Adquisición de Tractor con pala Grappo y niveladora-

Licitación Abreviada 38/2018

Expediente Electrónico- 2018-81-1020 02249

Valor del Literal $ 596.366 (pesos uruguayos)

Fondo eventos climáticos y desastres naturales.

Adquisición de 50 canastas  para los más necesitados “Plan Invierno 2017”.

- Auxiliares de Contralor Municipio Santa Lucía.

Los funcionarios Auxiliares de Contralor del Municipio, en el primer semestre del año realizaron 92 intervenciones en el Territorio en :

- Denuncia por vertidos de aguas servidas.

- Denuncias por problemas de vecindad.

- Denuncia por ocupación de aceras.

- Denuncia por basurales.

- Denuncia por ruidos molestos.

- Denuncia por tenencia responsable de mascotas.

Proyecto de Participación Ciudadana

“Construye tu Huerta”

Es un proyecto dirigido a los Centro Educativos del Territorio, con el objetivo principal de fomentar acciones saludables con la población educativa de nuestra cuidad.

Como premisa de este proyecto es estimular y comprometer a los estudiantes con acciones que dependen del compromiso en equipo y la colaboración al Centro Educativo al cual representan.

Los participantes deberán generar equipo de trabajo con el fin de crear una Huerta.

Los centros educativos que presenten a la propuesta recibirán por parte de este, materiales (semillas) para la construcción de la huerta.

Premios y recompensas.

El mes de noviembre se realizará por parte del Municipio y un jurado invitado la selección de las dos mejores huertas.

El premio consiste en una partida valor $ 10.000 (pesos uruguayos) para cada Centro Educativo Ganador.

Inclusión Social- Construcción de baño accesible y rampa en Plaza España.

Actualmente la cuadrilla del Municipio se encuentran realizando las Obras en el territorio.

Recuperación y mantenimiento caminaría urbana, suburbana y rural .

Falta informe de obras de las intervenciones.

Adquisición de Portland, Asfalto, Tosca, Cola Asfáltica, Hierro, Caños,

UNIDAD EJECUTORA Nº 4  -  REGION 2

A continuación se enumeran  a modo de síntesis, las principales tareas ejecutadas por parte de la Región 2 de la Unidad Ejecutora Nº 4 de la D.G.O. en lo que respecta a tareas de mantenimientos de caminaría urbana y  rural comprendidas en la circunscripción del Municipio de Santa Lucía.

Período de referencia: Enero/Julio 2018

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

INFORME DE TRABAJOS EJECUTADOS

PERÍODO ENERO / JULIO 2018

A continuación se mencionan  a modo de resumen, las principales tareas ejecutadas por parte de la Región 2 de la Unidad Ejecutora Nº 4 de la D.G.O.  en referencia a  las tareas de mantenimientos de caminaría urbana y caminaría rural comprendidas en la órbita del Municipio de Santa Lucía.

Período de referencia: Enero/Julio 2018

ENERO/18:

- Limpieza de cunetas: 600 metros lineales (barrio Sur)

- Perfilados: 2500 metros lineales (Rodó, Ituzaingó, Rocha; Nardone)

- Bacheo con balasto  50 m3 ( barrio Sur, barrio Abrojal)

- Escarificado : 2100 metros lineales(doble via del Parque)

- Imprimación TBS  2100 metros  lineales (doble vía del Parque)

- Bacheo en firme de hormigón 200 m2 calle A. Legnani

- Colocación de caños 10 unidades

- Bacheo con pre-mezclado fresado 250 m2 (Colombes, Herrera, Lavalleja, Venezuela)

- Plan Caminería Rural: Camino Couste  2,9 km;  Camino Nin Silva Fourcade 7,8 km

FEBRERO/18:

- Limpieza  y conformación de cunetas 350 metros lineales (barrio Sur)

- Perfilado y compactación 2000 metros lineales

- Construcción de alcantarillas 2 unidades de 3 caños c/u camino Marioni

- Bacheo en balasto 50 m3 barrio Sur

- Bacheo con premezclado fresado 100 m2 calles Legnani, Rivera, Herrera, Treinta y Tres, Pecoche

- Bacheo en firme de hormigón 210 m2 calle A. Legnani – Rivera

- Plan Caminería Rural: Camino 125++ 0,3 km (desde camino Los Ceibos a Planta de OSE; camino 125+ 2,5 km ( desde camino Los Ceibos a Río Santa Lucía); camino Los Alamos 1 km

MARZO/18:

- Limpieza de cunetas y badenes 1100 metros

- Bacheo con tosca , calles varias Cerrito, Constitución, Florida, Amsterdan, Rodó, Paganini

- Perfilados 3800 metros lineales calles varias bario Sur, Abrojal

- Colocación de caños 8 unidades; limpieza boca de caños 28 unidades

- Bacheo  firme de hormigón 110 m2 calle A. Legnani

- Cordón cuneta: 40 metros calle Nardone

- Bacheo con pre-mezclado fresado 90 m2 Amsterdan, Herrera, Colombes, 25 de Agosto, Sarandí

- Limpieza de canal B. Brum paralelo a Vía Ferrea; D Lamas

- Plan de Caminería Rural : Camino Paso del Sordo 8,3 km; extra plan camino Dechía 3,4 km (perfilado)

ABRIL/18:

- Limpieza de cunetas y badenes 1500 metros lineales, cont. Brasil, B. Brum, continuación Herrera, Ituzaingó

- Perfilados 2500 metros lineales barrios Sur, San Carlos, Municipal 1

- Bacheo firme de hormigón  170 m2; ampliación de badenes Sarandí, Rivera

- Bacheo en balasto 50 m3 calles varias

- Bacheo con pre-mezclado fresado 180 m2 Herrera, Lavalleja, Sarandi

- Construcción de caños Pta. Hormigón  12 unidades, limpieza de boca de caños 28 unidades

- Ampliación badenes de hormigón 20 m2 calle Colombia; Bolivia y Sarandí

- Plan de Caminería Rural: camino Pose 1,3 km y camino  137g 2,1 km

MAYO/18:

- Limpieza de cunetas  y badenes  2500 metros lineales calles Amsterdan, Herrera, España, Capurro, Hirigoyuen Paysandú; cont. V. Grucci

- Bacheo con tosca 80 m3 calles cont Venezuela,

- Perfilados y compactación 6000 Brasil, Paganini; Almiratti

- Bacheo en firme de hormigón 50 m2 calles: Colombes, Sarandí

- Ampliación de badenes de hormigón  Sarandí y ¨Rodó, Nardone y Sarandi

- Bacheo con pre-mezclado frezado calles Herrera

- limpieza y conformación de cañadas camino 125 c 1

- colocación de caños y planchas (26 metros de caños) 12 planchas

- Preparación de baches para TBS calles Treinta Tres, Venezuela

- Plan Caminerïa Rural: Camino Michetti  3,3 km;  camino 138g 0,5 km

JUNIO/18:

- Limpieza de cunetas y Badenes 1800 metros lineales: cont. Nardone; España, M. Legnani, Rodó, Mitre, 29 de Diciembre, Colombia, Clemente Estable

- Bacheo con Balasto  50 m3: Herrera, Almiratti, Amsterdan

- Perfilados con aporte y compactación 5800 metros: Amsterdan, Brasil, D. Lamas, Rodo,  cont. Nardone; Barrio San Carlos, Paraguay, Rocha; cont. Iirigoyen; Treintay Tres

- Bacheo en firme de hormigón 27 m2 calle 18 de Julio

- Construcción de badenes 30 m2 Tajes y Paganini; Legnani e Hirigoyen; Cervantes y F. Capurro

- Colocación de caños: 5 metros  Tabambaé y Santoro; 3 mts en Francia y España, 5 metros en 29 de Diciembre

- Adoquinado, reposición y afirmado, calles Mitre y Roosevelt; Herrera y Rep. Argentina

- Preparación de baches para TBS  calle Venezuela; Treinta y Tres

- Bacheo con Premezclado 120 m2: ruta 63, Pecoche, Treintay Tres; 18 de Julio, Paganini, Chile

- Escarifacado 300 metros lineales calle Herrera

- Plan de Caminaría Rural: Camino  124 a, 2,2km; extraplan: camino 25 de Agosto

JULIO/18:

- Bacheo con tosca cemento 5 m3: Legnani, 18 de Julio; L.A. Herrera; Treinta Tres

- Bacheo con balasto 50 m3: Parque, Camping,

- Limpieza de cunetas y badenes 1900 metros lineales: D. Lamas, Acceso a Pta. de Hormigón , B. Brum ; Paganini; Ituzaingó, Rocha,  Grauert y Ruta 11

- Perfilados con aporte  y compactación 4600 metros lineales: Amsterdan, Herrera, Acceso a Pta. de Hormigón, Rocha, Barrio Mpal. Nº 1; Chile, Rodó, 29 de Diciembre, Francia, Brasil y Constitución

- Colocación de caños 15 metros: Camino Los Alamos 5 metros, Barrio San Carlos ; 5 metros en Barrio Sur

- Adoquinado, reposición y afirmado Herrera y Rep. Argentina, 18 de Julio

- Preparación de firme para TBS, cortes de baches calle Colombia, Legnani y Cerro Largo, Rincón ; Herrera, Barrio Sur